## Desse møtte:

## Repr. andre tilsette: 1 repr: Britt Hauge
Repr. foreldre:        2 repr: Geir Frøysa og Barbro Hauge

Repr. kommunen:   1 repr: Berit Hole (vara for Anne Berit Tryggestad)
Repr. lærarar           2 repr: Ove Andre Ljøen og Ruth H. Aaland

## Repr. SFO               1 repr: Åse S. Ringdal

Repr. elevar:           2 repr: 
Repr.adm.:              1 repr: Roar Seljeset

## Referat frå Su møte  torsdag 09.12.10 kl 19.30- 21.00.

| Sak |  |
| --- | --- |
| 06. 2010-2011 | Orienteringssak: Rehabilitering av Sunnylven skule: Framdrift sidan sist. -Kommunestyrevedtak 20.10.10 -Planskisse og areal -Midlertidige lokale under rehabiliteringa Kommunestyrevedtaket 20.10.10 var positive til planane for rehabiliteringa som var lagt fram for Sunnylven skule. Prosjektleiar fekk i oppgåve med kommunestyret å arbeide vidare med utfordringane som gjekk på for lite areal. Prosjektgruppa ved skulen har møtt representant for arkitekt ved to høve og det er blitt utarbeidd eit romprogramm som ein er nøgde med. Enringane her går i hovudsak på større areal til undervisning i 2. høgda, større inngangsparti og ny løysing kring garderober. Elles er det gjort mindre justeringar for å få betre praktiske løysingar. Dette romprogrammet vert lagt fram for møte i PBN 20.12.10 for gokjenning. Skulen har hatt i oppdrag å arbeide med midlertidige lokaler medan rehabiliteringa pågår. Dette arbeidet er avslutta og sendt prosjektleiar. Her er det tenkt ei brakkeløysing med det mest naudsynte i perioden med rehabilitering. |
| 07. 2010-2011 | Orienteringssak: Framlegg til budsjett Sunnylven skule 2011. - Konsekvenar for drift budsjettåret 2011. I framlegg til budsjett er det gjort nokro nedskjæringar i høve vårt framlegg til budsjett. Det som er teke ut er 25% stilling som kontorhjelp og ein vedlikehaldspott som vi kan disponere til vedlikehald av bygningane, tilsaman ca kr 250 000. Dette var tiltak som vi hadde høve til å forslå på budsjett for 2011 innafor budsjettramma. Det er ikkje noko som tyder på at nedskjæringsframlegget vil gå ut over timar til undervisning eller andre budsjettpostar. |
| 08. 2010-2011 | Orienteringssak: Verksemdsplan for Sunnylven skule 2011. -Gjennomgang og innspel. Plan vart delt ut og gjennomgått på møtet |
| 09. 2010-2011 | Orienteringssak: Nytt ordensreglement, Stranda kommune og Sunnylven skule. Orientering om arbeidet så langt. Innspel frå SU før endeleg utforming og vedtak. Framlegget som vi såg på for vår skule blei positivt motteke. Forslag om at Su- vedtaket frå 2004 som går på at mobiltelefonar skal vere avlegne og ligge i sekken i skuletida, vert teke med i det lokale reglementet. |
| 10. 2010-2011 | Eventuelt. Det var ikkje melt saker under eventuelt. |

______________

Roar Seljeset

-skrivar SU-